TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM	      	      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH

***			                Phú Ninh, ngày 5 tháng 6 năm 2016

Số: 146- KH/HĐTN

KẾ HOẠCH

Xây dựng khung trang trí và bảo vệ cây xanh - công trình thanh niên

năm 2016

Thực hiện Nghị quyết Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2016; thực hiện thông báo kết luận số 155TB/HU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tại buổi làm việc với Thường trực Huyện đoàn; Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh triển khai kế hoạch xây dựng khung bảo vệ và trang trí cây xanh - công trình thanh niên năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu

- Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp;

- Là hoạt động chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Việc thực hiện công trình phải được thực hiện có hiệu quả, phân theo từng giai đoạn và huy động được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia; quá trình thực hiện và xây dựng phải gắn với duy tu, bảo dưỡng công trình.

II. Nội dung thực hiện

1. Tên công trình: Xây dựng khung trang trí và bảo vệ cây xanh.

2. Chất liệu: Gỗ.

3. Số lượng, quy cách, giá trị

3.1. Số lượng: 44 khung cây xanh.

3.2. Quy cách: Gỗ được xẻ thành các thanh và đóng cố định lại với nhau.

- Chiều cao: 40 cm (được tính sau khi đã cố định xuống đất)

- Diện tích: tùy thuộc vào diện tích của mỗi ô cây xanh.

4. Địa điểm: Tại quảng trường khu trung tâm hành chính huyện.

5. Quá trình thực hiện

- Giai đoạn 1: thực hiện thí điểm tại quảng trường trung tâm hành chính huyện (tháng 06/2016);

- Giai đoạn 2: Tháng 07/2016, tiếp tục thực hiện tại các tuyến khu trung tâm hành chính huyện và thị trấn Phú Thịnh.

- Giai đoạn 3:

- Tiếp tục phát động nhân rộng mô hình tại các địa phương, đơn vị;

- Duy tu bảo dưỡng: sơn và bảo trì định kỳ ít nhất 02 lần/năm.

6. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí xã hội hóa và dự kiến đề nghị hỗ trợ của UBND huyện.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Huyện đoàn

- Xây dựng Kế hoạch, báo cáo với TTTV Huyện ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy xin chủ trương tổ chức thực hiện; làm việc với lãnh đạo UBND huyện, Phòng TC-KH huyện để hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Huy động ĐVTN tham gia đóng góp ngày công trong quá trình triển khai xây dựng và duy tu, bảo dưỡng công trình.

- Sau khi công trình hoàn thành phải thường xuyên theo dõi, quản lý và định kỳ duy tu, bảo dưỡng.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Tham gia huy động nguồn lực, ĐVTN đóng góp thực hiện công trình tại huyện và địa phương, đơn vị; có kế hoạch duy tu và bão dưỡng định kỳ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Công trình thanh niên năm 2016, đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

| Nơi nhận: - TTTV Huyện ủy, BDV Huyện ủy; - Lãnh đạo UBND huyện; - Phòng TC-KH, Phòng KT-HT; - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; - Các cơ sở Đoàn trực thuộc; - Lưu VT. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ Đã ký Bùi Thị Kim Hoàng |
| --- | --- |